Стратегия тестирования

Сервис «ГдеКод»

Версия 1.0  ·  11.05.2026

★ Это обязательный документ. Каждый новый этап разработки должен соответствовать правилам, описанным здесь. Код без тестов в main не уходит.

# 1. Зачем нужна стратегия тестирования

Сервис «ГдеКод» — это система, в которой работают платежи, персональные данные пользователей, автоматический парсер и публичный API. Любая ошибка в любом из этих компонентов даёт прямые финансовые или юридические последствия:

- Сломалась оплата → пользователи не могут подписаться → потеря выручки

- Сломался парсер → промокоды показываются неактуальными → пользователи жалуются и отменяют подписку

- Утекли ПД в логи Azure → штраф по 152-ФЗ от 6 до 18 миллионов рублей

- Сломалась раскрытие промокода → жалобы в техподдержку, возвраты денег

Стратегия тестирования — это не «бонус», это страховка против всего вышеперечисленного. Тесты пишутся для каждого этапа разработки и прогоняются автоматически перед каждым изменением кода.

# 2. Базовые принципы

## 2.1. Тесты — часть этапа, не отдельная задача

Правило: любой этап разработки (5, 6, 7, 8, 10) считается закрытым ТОЛЬКО когда:

- Код написан

- Unit-тесты для него написаны и проходят

- Интеграционные тесты (если применимо) написаны и проходят

- Регрессия (все тесты в репозитории) — зелёная

- Документация обновлена

Без тестов код в main не уходит. Это строгое правило, не пожелание.

## 2.2. Пирамида тестов

Используем классическую пирамиду — много мелких быстрых тестов, мало больших медленных:

| Уровень | Что проверяет | Скорость | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit-тесты | Отдельные функции, без сети, без БД | <100 мс на тест | Сотни |
| Интеграционные | Связки модулей с моками внешних сервисов | 1–5 сек на тест | Десятки |
| End-to-end (E2E) | Сценарий пользователя через реальный браузер | 10–60 сек на тест | Единицы |
| Smoke-тесты | Базовая проверка после деплоя в прод | Секунды | 5–10 |

## 2.3. Позитивные и негативные сценарии

Для каждой функции пишутся оба типа:

- Позитивный: «всё хорошо, должно вернуть успех»

- Негативный: «входные данные кривые, должно вернуть конкретную ошибку с конкретным кодом»

Пример для эндпоинта POST /api/auth/start (вход по телефону):

- Позитив: корректный номер +79991234567 → 200 OK, SMS отправлен

- Негатив 1: номер без +7 → 400 Bad Request

- Негатив 2: номер из 5 цифр → 400 Bad Request

- Негатив 3: пустое тело запроса → 400 Bad Request

- Негатив 4: повторный запрос за 1 минуту → 429 Too Many Requests

- Негатив 5: SMS-провайдер недоступен → 503 Service Unavailable, понятный текст ошибки

## 2.4. Регрессия — автоматически перед каждым коммитом

Перед каждым git commit агент обязан:

- npm test в корне репозитория — прогоняет ВСЕ тесты всех модулей

- Если хоть один красный — коммит отменяется

- Если все зелёные — коммит разрешён

В GitHub Actions: при каждом push в main автоматический прогон. Если красный — деплой блокируется.

# 3. Структура тестов в репозитории

Каждый компонент бэкенда (public-api, parser, в будущем — private-api) имеет свою папку test/ рядом с кодом. Дополнительно — отдельная папка e2e/ в корне для сквозных сценариев.

# 4. Инструменты

| Что | Чем тестируем | Почему |
| --- | --- | --- |
| Unit-тесты JS | node:test (встроенный) | Без зависимостей, быстро, входит в Node 20+ |
| Интеграционные | node:test + nock (HTTP моки) + pg-mem (PostgreSQL в памяти) | Без реальной БД и сети — детерминированно |
| E2E | Playwright Test | Уже стоит для парсера, единый инструмент |
| Нагрузочные | k6 (когда дойдут руки) | Простой синтаксис, открытый код |
| Smoke в проде | curl + bash или Node-скрипт | Минимум зависимостей |

# 5. Обязательные тесты по этапам

Для каждого этапа разработки — свой минимальный набор тестов. Без них этап не считается закрытым.

## 5.1. Этап 5 — Публичный API (УЖЕ ГОТОВ)

Готово: 21 unit-тест ✅

К добавлению в этом же этапе:

- Интеграционный тест с pg-mem: проверка всех 4 эндпоинтов с настоящей PostgreSQL-схемой

- Тест CORS: запрос с домена-чужака должен отбиваться

- Тест маскирования: настоящий code в БД, в ответе — XXXX-XXXX

- Тест пагинации: limit=20, offset=20 возвращает следующую страницу

## 5.2. Этап 6 — Приватный API

Unit-тесты (минимум):

- Валидация номера телефона: 6 кейсов (валидный, без +7, короткий, длинный, с буквами, пустой)

- Генерация OTP-кода: 6 цифр, не повторяется, истекает через 5 минут

- Хеширование пароля (если будет): bcrypt, проверка коллизий

- Логика статуса подписки: active / cancelled / expired — переходы

- Проверка лимита 1 голос/24ч для confirm и complaint

- Расчёт списка urgent-queue по порогам 3/5/10 жалоб

Интеграционные:

- POST /api/auth/start → POST /api/auth/verify → JWT выдан

- Раскрытие промокода без подписки → 403

- Раскрытие промокода с подпиской → код в ответе, история сохранена

- confirm → запись в БД, повторный confirm за 24ч → 429

- complaint → запись в БД, при 3 жалобах за час → coupon в urgent-queue

- GET /api/admin/parser/coupons → возвращает только нужный tier

- POST /api/admin/parser/result → обновляет статус промокода

Тесты безопасности (КРИТИЧНО):

- Запрос без JWT → 401

- Запрос с просроченным JWT → 401

- Запрос с подделанным JWT → 401

- Парсер-эндпоинты без X-Parser-Secret → 401

- CORS: запрос с другого домена → блокируется

Тесты 152-ФЗ:

- В логах никогда не появляется phone, email, password

- GET /api/account/export возвращает ВСЕ данные пользователя

- DELETE /api/account → все ПД удалены из БД через 24 часа

- В POST в Azure (парсер-API) не передаются user_id

## 5.3. Этап 7 — CloudPayments

Unit-тесты:

- Проверка HMAC-подписи webhook от CloudPayments — позитив + 4 негатива (нет подписи, кривая подпись, подпись от чужого ключа, подпись для другого тела)

- Идемпотентность: webhook с тем же InvoiceId дважды → второй раз ничего не делаем

- Маппинг статусов CloudPayments → внутренние статусы подписки

Интеграционные:

- Полный цикл: создание подписки → webhook → подписка active

- Отмена подписки → следующий webhook → подписка cancelled

- Возврат платежа → подписка expired немедленно

## 5.4. Этап 8 — Парсер (УЖЕ ГОТОВ)

Готово: есть тест single-check.js ✅

К добавлению:

- Unit-тесты для логики EXPIRED_SIGNALS и SUCCESS_SIGNALS — каждое сигнальное слово отдельно

- Unit-тест для humanType: текст из 5 букв вводится за ~750 мс

- Тест случайного User-Agent: за 100 запусков все агенты использовались минимум раз

- Эталонный тест: фиксированный тестовый сайт с известным результатом — запускается каждый день

- Тест reporter.js: POST в API с моком, проверка тела и заголовков

- Тест scheduler.js: batch разбивается на чанки по MAX_CONCURRENCY

## 5.5. Этап 10 — Операторский биллинг

Unit-тесты:

- Подпись webhook каждого оператора — позитив + негативы

- Маппинг внутренних статусов: подписан / отписан / приостановлен

- Защита от replay-атак: timestamp в подписи проверяется

# 6. E2E-сценарии (сквозные)

Эти тесты запускают реальный браузер (Playwright) и проходят сайт как пользователь. Они медленные, поэтому их немного, но они самые ценные.

## 6.1. Сценарий «Гость на лендинге»

- Открыть https://gde-code.ru

- Главная страница загрузилась за < 3 сек

- Видны минимум 6 карточек промокодов

- Каждая карточка имеет: магазин, скидку, бейдж свежести

- Клик по карточке → видна форма подключения подписки

- Сам код промокода НЕ виден

## 6.2. Сценарий «Полный цикл подписки»

- Регистрация по телефону (тестовый номер, SMS приходит на тестовый канал)

- Ввод OTP → попадание в ЛК

- Подключение подписки тестовой картой CloudPayments

- Возврат в ЛК — статус «active»

- Раскрытие первого промокода — код виден

- Промокод появился в «Мои промокоды»

- Добавление в Избранное — иконка сердечка

- Отмена подписки — кнопка работает

- Подписка статус «cancelled», но доступ до конца периода сохранён

## 6.3. Сценарий «Жалоба на промокод»

- Авторизованный пользователь раскрывает код

- Нажимает «Не сработал»

- Видит toast «Спасибо, проверим в течение часа»

- В БД появилась запись complaint

- Повторный клик за 24 часа → 429, toast «Уже учли»

## 6.4. Сценарий «152-ФЗ — экспорт и удаление»

- Пользователь нажимает «Скачать мои данные» в ЛК

- Получает JSON со всеми своими данными (профиль, история, чеки)

- Нажимает «Удалить аккаунт»

- Подтверждает по SMS

- Через 24 часа все ПД удалены из БД, логов и бэкапов

# 7. Автоматизация (CI/CD)

Тесты запускаются автоматически на каждое изменение кода. Используем GitHub Actions.

## 7.1. На каждый push в любую ветку

- Прогон ВСЕХ unit-тестов всех модулей

- Прогон ВСЕХ интеграционных тестов с pg-mem

- Линтер (eslint)

- Если что-то красное — push отмечен ❌, нельзя смержить в main

## 7.2. На push в main

- Всё из 7.1 +

- Прогон E2E на staging-окружении

- Сборка Docker-образа парсера, push в Azure Container Registry

- Деплой публичного API в Yandex Cloud Functions

- Smoke-тесты в проде (curl основных эндпоинтов)

- Если smoke-тесты красные → автоматический откат на предыдущую версию

## 7.3. Каждую ночь в 04:00 МСК

- Эталонный тест парсера: 5 фиксированных промокодов с известными результатами

- Если статус изменился — алерт в Telegram владельцу

# 8. Покрытие кода тестами

Целевые показатели (не строгие, но желаемые):

| Компонент | Минимум | Цель |
| --- | --- | --- |
| public-api | 70% | 85% |
| private-api (этап 6) | 75% | 90% |
| billing / payments | 90% | 95% |
| parser/checker.js | 60% | 80% |
| parser/scheduler.js | 70% | 85% |

Что НЕ покрываем тестами:

- UI-стили (CSS) — это визуальная регрессия, отдельная тема

- Внешние API (CloudPayments, SMS.ru, операторы) — только моки, реальный вызов в E2E

- Сторонние библиотеки (pg, playwright)

# 9. Что делаем, когда находим баг в проде

- Шаг 1: Напишите тест, который ВОСПРОИЗВОДИТ баг (он должен быть красным)

- Шаг 2: Исправьте код

- Шаг 3: Убедитесь, что тест стал зелёным

- Шаг 4: Запустите регрессию — все остальные тесты тоже зелёные

- Шаг 5: Закоммитьте код + новый тест одним коммитом

★ Это правило важно: каждый исправленный баг оставляет после себя новый тест. Со временем регрессия становится сильнее, и одна и та же ошибка не возвращается.

# 10. Обязательства для AI-агента

Каждый AI-агент, работающий с репозиторием gdekod-backend, обязан:

- Перед началом работы над новым этапом — прочитать этот документ И раздел ТЗ § Тестирование

- Писать тесты ВМЕСТЕ с кодом, не «потом»

- Перед каждым коммитом — прогонять npm test в корне

- Не коммитить, если есть красные тесты

- При исправлении бага — сначала тест, потом фикс

- Обновлять этот документ, если стратегия меняется (через PR с обсуждением)

# Итог

Стратегия тестирования — это страховка, которая делает разработку быстрее, а не медленнее. Один час, потраченный на тесты при создании фичи, экономит десять часов на отладке в проде.

Главное правило одной строкой:

★ Код без тестов в main не уходит. Никогда.

Версия 1.0  ·  11.05.2026  ·  ООО «ЭЛУССО»  ·  gde-code.ru